| Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2010 - 2016 . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/486/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 kwietnia 2010 roku |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa zadania | Lata realizacji | Dział-Rozdział | Wartość całkowita | Źródła finansowania | Planowane płatności w latach |  |  |  |  |  |  | Jednostka realizująca zadanie |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1 | Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno - ściekowa | 2008 - 2013 | 900-90001 | 51 865 301,00 | OGÓŁEM | 9 128 292,00 | 16 046 391,00 | 15 654 950,00 | 11 035 668,00 |  |  |  | Urząd Gminy Ożarowice |
|  |  |  |  |  | środki UE | 7 759 048,00 | 13 639 432,00 | 13 306 707,00 | 9 380 317,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki własne budżetu gminy | 136 924,00 | 117 754,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | inne środki/pożyczki | 1 232 320,00 | 2 289 205,00 | 2 228 243,00 | 1 535 351,00 |  |  |  |  |
| 2 | Rozbudowa szkoły podstawowej w Zendku o obiekt Sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociągową oraz kompleksem boisk zewnętrznych | 2008 - 2012 | 801-80101 | 8 100 000,00 | OGÓŁEM | 20 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 4 080 000,00 | Urząd Gminy Ożarowice |
|  |  |  |  |  | środki UE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki własne budżetu gminy | 20 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 4 080 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | inne środki |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rewitalizacja terenów powojskowych w Gminie Ożarowice | 2009 - 2013 | 710-71095 | 10 000 000,00 | OGÓŁEM | 50 000,00 | 200 000,00 | 1 750 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |  |  | Urząd Gminy Ożarowice |
|  |  |  |  |  | środki UE |  |  | 1 600 000,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki własne budżetu gminy | 50 000,00 | 200 000,00 | 150 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | kredyty i pożyczki |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach, wraz z rozbudową zaplecza, budową kompleksu boisk zewnętrznych oraz krytej pływalni | 2008 - 2013 | 801-80101 | 2 520 000,00 | OGÓŁEM | 20 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 600 000,00 | 1 700 000,00 |  |  | Urząd Gminy Ożarowice |
|  |  |  |  |  | środki UE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki własne budżetu gminy | 20 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 600 000,00 | 900 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | kredyty i pożyczki |  |  |  |  | 800 000,00 |  |  |  |
| 5 | Remont budynku Biblioteki i Ośrodka Kultury w Tąpkowicach wraz z rozbudową zaplecza | 2012 - 2014 | 700-70095 | 2 200 000,00 | OGÓŁEM | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 1 400 000,00 | 400 000,00 |  |  | Urząd Gminy Ożarowice |
|  |  |  |  |  | środki UE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki własne budżetu gminy |  |  | 400 000,00 | 800 000,00 | 400 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | kredyty i pożyczki |  |  |  | 600 000,00 |  |  |  |  |
| 6 | Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zendku | 2009 - 2011 | 754-75412 | 1 950 000,00 | OGÓŁEM | 500 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | Urząd Gminy Ożarowice |
|  |  |  |  |  | środki UE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki własne budżetu gminy | 50 000,00 | 1 300 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | kredyty i pożyczki | 450 000,00 | 150 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdarze | 2008-2012 | 754-75412 | 2 150 000,00 | OGÓŁEM | 500 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | Urząd Gminy Ożarowice |
|  |  |  |  |  | środki UE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki własne budżetu gminy | 50 000,00 | 1 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | kredyty i pożyczki | 450 000,00 | 150 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyrzowicach | 2008-2011 | 754-75412 | 1 925 000,00 | OGÓŁEM | 25 000,00 | 900 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | Urząd Gminy Ożarowice |
|  |  |  |  |  | środki UE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki własne budżetu gminy | 25 000,00 | 500 000,00 | 600 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | kredyty i pożyczki |  | 400 000,00 | 400 000,00 |  |  |  |  |  |
| 9 | Budowa budynku wielofunkcyjnego i strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Celinach | 2010-2013 | 754-75412 | 3 425 000,00 | OGÓŁEM | 25 000,00 | 900 000,00 | 1 100 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 |  |  | Urząd Gminy Ożarowice |
|  |  |  |  |  | środki UE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki własne budżetu gminy | 25 000,00 | 500 000,00 | 700 000,00 | 1 400 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | kredyty i pożyczki |  | 400 000,00 | 400 000,00 |  |  |  |  |  |
| 10 | Budowa i przebudowa dróg gminnych, placów, chodników | 2008-2014 | 600-60016 | 1 850 000,00 | OGÓŁEM | 900 000,00 | 150 000,00 | 200 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | Urząd Gminy Ożarowice |
|  |  |  |  |  | środki UE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki własne budżetu gminy | 900 000,00 | 150 000,00 | 200 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | kredyty i pożyczki |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Remont budynku wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w obrębie działek o nr 164/3, 165/1, 500 i 501 na potrzeby centrum wsi - Pyrzowice | 2010 - 2011 | 010-01041 | 1 100 000,00 | OGÓŁEM | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pyrzowice |
|  |  |  |  |  | środki UE |  | 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki własne budżetu gminy |  | 250 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | inne środki |  | 350 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Odnowa centrum wsi Niezdara poprzez modernizację Placu św. Floriana wraz z zagospodarowaniem terenu przy kapliczce św. Floriana oraz wyposażenie sali zbornej w sali OSP | 2010 - 2011 | 010-01041 | 1 084 326,00 | OGÓŁEM | 100 000,00 | 984 326,00 | - | - | - |  |  | Urząd Gminy Ożarowice |
|  |  |  |  |  | środki UE |  | 444 396,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki własne budżetu gminy | 100 000,00 | 539 930,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | inne środki |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Podniesienie jakości świadczonych usług Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach poprzez budowę ujęcia wody i sieci wodociągowej wraz z doposażeniem istniejącej oczyszczalni ścieków i zakupem wozu asenizacyjnego | 2010 - 2011 | 400-40002 | 1 461 822,00 | OGÓŁEM | 1 461 822,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach |
|  |  |  |  |  | środki UE | 898 660,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki własne budżetu gminy | 563 162,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | inne środki |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Utworzenie 30 punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Ożarowice | 2009 | 900-90002 | 197 873,00 | OGÓŁEM | 197873,00 |  |  |  |  |  |  | Urząd Gminy Ożarowice |
|  |  |  |  |  | środki UE | 115200,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki własne budżetu gminy | 82673,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | inne środki/środki jst |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Rozwój eletronicznych usług publicznych w Urzędzie Gminy Ożarowice | 2010-2011 | 750-75023 | 30 000,00 | OGÓŁEM | 30000,00 | - | - | - | - |  |  | Urząd Gminy Ożarowice |
|  |  |  |  |  | środki UE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | środki własne budżetu gminy | 30000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | inne środki/środki jst |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 89 859 322,00 | Razem | 12 957 987 | 24 280 717,00 | 21 004 950,00 | 19 385 668,00 | 7 050 000,00 | 950 000,00 | 4 230 000,00 | 89 859 322,00 |
|  |  |  |  |  | środki UE | 8 772 908 | 14 583 828,00 | 14 906 707,00 | 12 780 317,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 443 760,00 |
|  |  |  |  |  | środki własne budżetu gminy | 2 052 759 | 5 957 684,00 | 3 070 000,00 | 4 470 000,00 | 2 850 000,00 | 950 000,00 | 4 230 000,00 | 23 580 443,00 |
|  |  |  |  |  | pozostałe źródła finansowania | 2 132 320 | 3 739 205,00 | 3 028 243,00 | 2 135 351,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 835 119,00 |