2  Pytania i odpowiedzi

1. Pytanie

Na planie zagospodarowania zaznaczono drzewa na powierzchni chodnika i w trasie kanalizacji, oraz bezpośrednio przy nich. Czy inwestor przewiduje wycinkę tych drzew?

Jeżeli nie jest planowana wycinka drzew to w jaki sposób przewidywane jest wykonanie chodnika i kanalizacji?

Odpowiedź

Nie

Plan zagospodarowania wykonany był w 2009r.

Obecnie nie ma kolizji z realizacją robót

2.Pytanie

Czy w związku z wykonaniem kanalizacji na całej długości zadania należy wykonać zasypanie istniejących rowów , jeżeli tak to w jakiej pozycji przedmiaru jest to uwzględnione?

Odpowiedź

Nie.

3.Pytanie

W projekcie przewidziano plantowanie poboczy o szerokości 1 metra , natomiast w przedmiarze robót przyjęto 6metrów.Gdzie znajduje się pozostała powierzchnia plantowania ?

Odpowiedź

w poz. nr 23 błędnie wykazano średnią szerokość 6 m  zamiast 1,6 m .

Prawidłowo należy wycenić  1,6 * ( 1586 + 692) = 3644 m2

4.Pytanie

Gdzie należy wykonać ”Jednostronne ażurowe umocnienia ścian wykopów o głębokości 3,0m bez względu na kategorię gruntu” Pozycja 15-Przedmiar inwestorski 1/Droga.

Odpowiedź

Jednostronne ażurowe umocnienie wykopów dotyczy wykopów na przykład dla separatorów , studni chłonnych itp.

5.Pytanie roszę o określenie, czy oznakowanie poziome jezdnia zostać wykonane jako cienkowarstwowe , czy jako grubowarstwowe?

Odpowiedź

W poz. 73 i 74 cienkowarstwowe, w poz. 72 grubowarstwowe .

6.Pytanie

Jaki okres gwarancji Zamawiający przewiduje na docelowe oznakowanie poziome?

Odpowiedź

Okres gwarancji jest dla całości robót jednakowy i wynosi 36 miesięcy.