IG 2710.3.2011

GMINA OŻAROWICE

42-625 Ożarowice

ul. Dworcowa 15

tel. 032 285 72 22                  fax  :  032 284 50 24

e-mail: ig@ug.ozarowice.pl

ZMIANA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

,,Odnowa centrum wsi Niezdara poprzez modernizację placu Św. Floriana wraz z zagospodarowaniem terenu przy kapliczce Św. Floriana oraz wyposażeniem Sali zbornej w remizie OSP”

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Zmienia się zapis punktu IV SIWZ , który otrzymuje brzmienie:

IV.       Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania  I Etapu – 30.09.2011r.

Termin wykonania II Etapu – 31.08.2012r.

I etap obejmuje realizację:

- elementu  13 Boisko do koszykówki poz. 89do 106 przedmiaru robót

-  elementu  16 Elementy małej architektury poz. 107 do 131 przedmiaru robót

II Etap obejmuje realizację pozostałych robót zgodnie z przedmiarem robót wraz

z uzyskaniem pozwolenia na  użytkowanie

Analogicznie następuje zmiana terminów we wzorze umowy.

ZATWIERDZAM ;

……………………

Ożarowice, lipiec  2011 r.

zmiana  sierpień 2011r.