# 1. Ogólna charakterystyka gminy Ożarowice

Gmina Ożarowice położona jest w północno – wschodniej części województwa śląskiego                      w powiecie tarnogórskim na wschód od Tarnowskich Gór. W latach 1973 – 1996 miejscowość była siedzibą gminy Tąpkowice. W latach 1975 – 1998 miejscowość Ożarowice należał administracyjnie do województwa katowickiego. W skład gminy wchodzi 7 sołectw:

- Ożarowice,

- Zendek,

- Tąpkowice,

- Pyrzowice,

- Niezdara,

- Ossy,

- Celiny.

Gmina Ożarowice graniczy m.in. z gminą Świerklaniec, Miasteczko Śląskie, Woźniki, Koziegłowy                i Bobrowniki. Na terenie Pyrzowic zlokalizowany jest port lotniczy, który uzyskał status Lotniska Międzynarodowego.

Gmina ma powierzchnię 43,72 km2. Stan ludności zamieszkującej gminę w grudniu 2008 roku wynosił 5442 mieszkańców, co oznacza, że średnie zaludnienie w gminie wynosi około 124 mieszkańców na kilometr kwadratowy.

Gmina ma dobrze rozwiniętą sieć dróg powiatowych i gminnych. W listopadzie 2006 roku oddano do użytku jeden pas drogi ekspresowej S1, łączący Port Lotniczy z drogą krajową 1 oraz drogą krajową 86 w węźle drogowym Podwarpie.

Gmina ma charakter rolniczy, uzupełniającymi funkcjami są mieszkalnictwo, usługi, komunikacja                  i transport, co wynika z lokalizacji na terenie gminy lotniska i autostrady A1.

Rys.1. Lokalizacja gminy Ożarowice na tle województwa śląskiego [źródło: Internet]

Gmina Ożarowice geograficznie leży w obrębie północnej części Wyżyny Śląskiej,                         w granicach dwóch regionów Doliny Małej Panwi i Progu Środkowo triasowego. Przeważające część obszaru, która obejmuje północny, zachodni i wschodni oraz środkowy rejon gminy, znajduje się                   w obrębie doliny rzeki Brynicy oraz Czarnej Przemszy. Granica tej doliny od strony południowej przebiega u podnóża wzniesień w rejonie Niezdary i Tąpkowic. Istniejące bogactwo kulturowe i przyrodnicze czyni Gminę Ożarowice atrakcyjną do stałego zamieszkania, dla turystyki i wypoczynku, prowadzenia działalności gospodarczej, w tym dla obsługi ruchu tranzytowego.

# 2. Wyniki przeprowadzonej w gminie Ożarowice inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest.

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji (na podstawie spisu z natury) stwierdzono, iż na terenie gminy Ożarowice występują wyroby zawierające azbest w postaci:

- płyt falistych oraz płaskich cementowo-azbestowych występujących na pokryciach dachowych, elewacjach budynków mieszkalnych oraz budynków zabudowy gospodarczej – 212 lokalizacji;

Tab. 1. Oszacowanie ilości wyrobów zawierających azbest w m2 z uwzględnieniem sołectw gminy Ożarowice

| Lp. | Obręb | Powierzchnia azbestu [m2 ] | Ilość azbestu w Mg |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | STRĄKÓW | 500,00 | 5,75 |
| 2 | ZENDEK | 6200,00 | 71,30 |
| 3 | NIEZDARA | 1350,00 | 15,53 |
| 4 | OSSY | 610,00 | 7,02 |
| 5 | CELINY | 1740,00 | 20,01 |
| 6 | PYRZOWICE | 2800,00 | 32,20 |
| 7 | OŻAROWICE | 9250,00 | 106,38 |
| 8 | TĄPKOWICE | 7050,00 | 81,08 |
| Razem |  | 29 500,00 | 339,25 |

W oparciu o powyższe zestawienie oraz biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców w gminie Ożarowice (5 494 – dane z Urzędu Gminy w Ożarowicach) stwierdza się, iż na jednego mieszkańca gminy przypada 5,37 m2 odpadów zawierających azbest.

Ilość wyrobów zawierających azbest na obszarze gminy Ożarowice można oszacować na około 339,25 Mg tego odpadu. Na terenie gminy Ożarowice w sołectwie Celiny przy ul. Olchowej 2 (nr działki ewidencyjnej 78/2) zlokalizowano dzikie wysypisko, gdzie ilość odpadów zawierających azbest oszacowano na 100m2 (1,12Mg). Ilość zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Ożarowice z podziałem na poszczególne obręby gminy Ożarowice przedstawiono na Rys. 2.

Rys. 2. Wykres przedstawiający oszacowanie ilości wyrobów zawierających azbest w Mg w poszczególnych sołectwach gminy Ożarowice

Wyroby zawierające azbest znajdujące się na terenie nieruchomości gminy Ożarowice są w całości własnością osób fizycznych.

# 3. Harmonogram usuwania wyrobów zawierających azbest.

Proces usuwania wyrobów zawierających azbest, zgodnie z zapisami krajowego programu, powinien być zakończony 31 grudnia 2032 roku. Wynika to z bardzo dużej ilości tych wyrobów oraz wysokości potrzebnych środków finansowych. Zatem tak długotrwałe zadanie (licząc od 2011 roku ok. 21 lat), wymaga zdefiniowania ramowej strategii w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest oraz unieszkodliwiania odpadów azbestowych.

Dla potrzeb niniejszego programu, w ślad za programem krajowym, przyjęto podzielenie okresu do 2032 roku na 4 podokresy, tj.

- okres I: lata 2011 - 2015

- okres II: lata 2015 - 2020

- okres III: lata 2020 - 2025

- okres IV: lata 2025 - 2032

Biorąc pod uwagę ocenę stopnia pilności usunięcia wyrobów zawierających azbest dokonaną podczas przeprowadzania inwentaryzacji na terenie gminy Ożarowice należy przyjąć, iż w latach 2011 – 2015 powinno zostać usunięte 3,49% (co stanowi 1030 m2), w latach 2015 -2020 – 4,65% (co stanowi 1372 m2) w latach 2020 - 2025  oraz 2025 - 2032 po 45,93% (co stanowi 13 549 m2). W pierwszej kolejności powinny zostać usunięte te wyroby, które ze względu na swój zły stan techniczny, utraciły już swoje walory użytkowe oraz stwarzają niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego. Procentowy udział stopnia pilności planowanego terminu usuwania azbestu z obiektów będących własnością osób fizycznych zobrazowane na podstawie spisu z natury przedstawia rys. 3.

Rys.3. Procentowy udział stopnia pilności planowanego terminu usuwania azbestu z obiektów będących własnością osób fizycznych zobrazowane na podstawie spisu z natury.

Poniżej w tabeli zestawiono konieczne do realizacji zadania związane z likwidacją odpadów zawierających azbest na terenie gminy Ożarowice oraz zaproponowano okresy ich wykonania (harmonogram). Równocześnie w tabeli tej określono rolę Samorządu Gminnego.

Tab. 2. Harmonogram działań zmierzający do usunięcia wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Ożarowice na lata 2011 – 2032.

| Lp. | Działanie |  | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Działalność informacyjna i edukacyjna skierowana do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków, budowli i instalacji zawierających azbest: - przygotowanie ulotek informacyjnych o szkodliwości azbestu i o obowiązkach związanych z koniecznością jego usuwania, - przygotowanie stałej informacji, na stronach internetowych, poświęconej tematyce azbestu, - okresowe publikacje w prasie lokalnej dotyczące tematyki - przeprowadzenie kampanii „Szukamy rady na odpady azbestowe” |  | przez cały okres realizacji programu |
| 2. | Aktualizacja bazy danych dotyczącej podmiotów i ilości azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Ożarowice |  | przez cały okres realizacji programu |
| 3. | Rozeznanie możliwości pozyskania środków finansowych na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest |  | 2011 – 2032 |
| 4. | Opracowanie regulaminu dofinansowania do usuwania wyrobów zawierających azbest |  | 2011 – 2012 |
| 5. | Opracowanie mapy zagrożeń działania azbestu |  | do 2015 |
| 6. | Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z nieruchomości osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, usunięcie wyrobów azbestowych z obiektów użyteczności publicznej i innych będących własnością gminy Ożarowice | Założenie i prowadzenie rejestru wniosków i ich realizacja zgodnie z zachowaniem kolejności złożenia | 2011 - 2032 |
|  |  | Pozyskiwanie funduszy na realizację Programu | 2011 - 2032 |
|  |  | Ogłaszanie przetargów na przewoźnika i wyłonienie wykonawcy zadania, zawieranie kontraktów | 2011 - 2032 |
|  |  | Odbiór, transport, unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest | 2011 - 2032 |
| 7. | Monitorowanie: demontażu, transportu i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Ożarowice |  | co 4 lata |
| 8. | Przedstawienie Radzie Miasta sprawozdania z przebiegu realizacji Programu |  | co 2 lata |

# 4.  Oszacowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest na obszarze gminy Ożarowice.

Pod pojęciem „usuwanie” rozumie się w tym przypadku: demontaż, transport oraz składowanie. Te trzy etapy likwidacji wyrobów zawierających azbest są przedmiotem określenia kosztów jednostkowych dla podejmujących działania związane z usuwaniem azbestu.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest jest kosztownym przedsięwzięciem. Dla oszacowania prawdopodobnych kosztów przedsięwzięcia, polegającego na demontażu, transporcie oraz składowaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ożarowice przyjęto według danych     z 2011 roku, koszt 1 m2 na 40 zł brutto.

Koszt ten został uwzględniony w Programie po przeprowadzeniu analizy rynku firm                        i przedsiębiorstw w województwie śląskim zajmujących się usuwaniem, utylizacją, transportem                             i zabezpieczaniem wyrobów zawierających azbest. Koszty zabezpieczania wyrobów (malowania) są porównywalne z ich usuwaniem.

Całkowity koszt usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ożarowice szacowany jest na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji (spis z natury) i stanowi kwotę ok. 1 180 000 zł brutto. Powołując się na przeprowadzony spis z natury i jego wyniki (Rys. 3.) można stwierdzić, iż  ponad 3% mieszkańców posiadających wyroby zawierające azbest powinna zadeklarować chęć usunięcia tych odpadów w latach 2011 – 2015, ze względu na zły stan azbestu oraz niebezpieczeństwo jakie stwarza dla zdrowia ludzkiego. Koszt usunięcia tych odpadów w podanych latach stanowi 1 180 000,00zł. Patrząc z perspektywy jednego roku koszty kwalifikują się na poziomie 56 000,00 zł.

Finansowanie likwidacji azbestu z terenu gminy Ożarowice może być oparte na środkach pozyskanych z:

- Budżetu gminy,

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- Środków Regionalnego Programu Operacyjnego,

- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,

- innych programów Unii Europejskiej,

- środków pochodzących od osób fizycznych.

# 5. Podsumowanie

Pomimo wprowadzenia zakazu stosowania azbestu w nowych budynkach                                       i technologiach będzie on elementem struktury wielu obiektów jako materiał wbudowany jeszcze przez kilkadziesiąt lat.

Bardzo ważne jest zastosowanie się właścicieli i zarządców obiektów budowlanych do obowiązku prowadzenia okresowych kontroli i oceny stanu technicznego wyrobów zawierających azbest oraz przekazywania właściwym jednostkom danych o ilości, stanie i miejscu występowania azbestu. Pozwoli to na uzyskanie pełnej wiedzy na ten temat i podejmowanie przez jednostki samorządowe skutecznych działań mających na celu pomoc właścicielom obiektów w usuwaniu                    i unieszkodliwianiu azbestu. Istotna jest również świadomość przedsiębiorców wykonujących prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Wykonywanie tych prac wyłącznie przez wyspecjalizowane i uprawnione w tym zakresie firmy pozwoli zminimalizować zagrożenie wynikające z nieprawidłowego ich prowadzenia. Z tego względu jednym z głównych celów niniejszego Programu jest przybliżenie jak najszerszym kręgom społeczeństwa problematyki bezpiecznej eksploatacji i usuwania wyrobów zawierających azbest.

Gmina Ożarowice kładzie duży nacisk na stan środowiska naturalnego. Od 2000 roku na bieżąco stara się pozyskiwać środki finansowe na realizację różnych przedsięwzięć związanych                     z ochroną środowiska. Gmina Ożarowice, dzięki dofinansowaniu otrzymanym w ramach konkursu „Azbest!” organizowanym przez Ministerstwo Gospodarki, wychodząc naprzeciw rozwiązaniu problemu likwidacji azbestu na swoim terenie, mogła zlecić przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych mieszczących się na terenie gminy oraz opracowanie niniejszego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ożarowice na lata 2011 – 2032”. Zakłada się, że opracowany Program pomoże gminie w uporaniu się z gospodarką odpadem niebezpiecznym jakim jest azbest oraz poprzez wskazanie możliwości finansowania bezpiecznego demontażu, transportu i utylizacji tych wyrobów zachęci mieszkańców do usuwania pokryć dachowych zawierających azbest.