Załącznik nr 2 do SIWZ

W Z Ó R   U M O W Y

W dniu ............................... w ............................................... pomiędzy

Gminą Ożarowice , ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice,

reprezentowaną przez :

Grzegorza Czapla  - Wójt Gminy Ożarowice

zwaną dalej w tekście niniejszej umowy Zamawiającym,

a ............................................................................................................................ mającym swą siedzibę w ..................................... ul. ..............................nr ..............., wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego, zwanym dalej w tekście umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

W wyniku przeprowadzonego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) przetargu nieograniczonego nr  ……………….. i dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zawarta została umowa następującej treści:

§1

PRZEDMIOT UMOWY

1.Zamawiający zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zadania pn. Budowa szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu w technologii WIMAX na potrzeby własne Gminy Ożarowice wraz z budową punktów PIAP”.

Przedmiotem zamówienia jest budowa szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu wraz z budową punktów PIAP na potrzeby własne Gminy Ożarowice.

Wybudowana infrastruktura powstanie w oparciu o bezprzewodową technologię (w ramach zakresu częstotliwości 3,6-3,8 GHz), która będzie wspierać technologię mobilną. Infrastruktura ta będzie bazą dla realizacji nowych usług publicznych i zadań, które będą świadczone na potrzeby mieszkańców jak i gości odwiedzających gminę Ożarowice.

Zakres robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj dla budowy szerokopasmowej sieci w technologii bezprzewodowej w gminie Ożarowice obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz robót budowlanych dla następującego zakresu:

- wykonanie projektu sieci radiowej wraz z planowaniem radiowym, celem którego będzie m.in. ustalenie rzeczywistej ilości lokalizacji stacji bazowych na terenie gm. Ożarowice (będzie to 8 lokalizacji stacji bazowych). Należy zapewnić pokrycie co najmniej 85% powierzchni gminy Ożarowice i objęcie zasięgiem co najmniej 95% ludności gminy;

- budowa głównego węzła transmisyjnego wraz z łączem głównym do publicznej sieci telekomunikacyjnej operatora telekomunikacyjnego;

- budowa na terenie gminy ośmiu stacji bazowych maksymalnie czterosektorowych;

- dostawa 15 stacji klienckich przeznaczonych do zainstalowania w węzłach dostępowych;

- budowa 3 punktów publicznego dostępu do Internetu tzw. Hot Spot;

- dostawa i wdrożenie centralnego systemu zarządzania siecią wraz w niezbędną infrastrukturą;

- budowa dwóch punków PIAP.

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określają: program funkcjonalno-użytkowy, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta przetargowa Wykonawcy.

3. Wykonawca wykona cały zakres przedmiotu Umowy na podstawie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia przedstawionego w  SIWZ na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) – stanowiącego integralną część niniejszej umowy. Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej terenu celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do zawarcia umowy. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.

4.Materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy dostarczy na swój koszt Wykonawca.

5.Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym m.in. ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2010r. Nr 243, poz.1623), ustawą z dnia 16 lipca 2004r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004r. Nr 171, poz. 1800 ze zm.), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz wydanych na ich podstawie rozporządzeń w tym m. in. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 ze zm.) oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i normami budowlanymi.

6. Przedmiot umowy realizowany jest w ramach projektu „Budowa szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu w technologii WIMAX na potrzeby własne Gminy Ożarowice wraz z budową punktów PIAP” – współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

§2

CZĘŚCI SKŁADOWE UMOWY

Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią:

1. Oferta Wykonawcy.

§3

TERMINY REALIZACJI UMOWY

Termin wykonania zamówienia:  od dnia podpisania umowy do 17.03.2013r.

§4

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Przed rozpoczęciem przez Wykonawcę robót związanych z budową infrastruktury teletechnicznej bezpośrednio związanej z udostępnieniem Internetu Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w całości 
w terminie do dnia......................

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działalnością Wykonawcy u osób trzecich.

§5

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca wyznacza do realizacji przedmiotu niniejszej umowy następujący zespół osób:

– kierownik budowy: Pan(i) …..................................., posiadający(-a) uprawnienia budowlane             o  specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę właściwej izby samorządu zawodowego,

– Pan(i) …..................................., posiadający(-a) uprawnienia budowlane  o specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie            o wpisie na listę właściwej izby samorządu zawodowego,

– Pan(i) …..................................., z certyfikatem producenta na poziomie „professional” lub wyższym z zakresu instalacji i konfiguracji urządzeń sieciowych oferowanych w ramach niniejszej inwestycji,

– Pan(i) …..................................., posiadający(a) kwalifikacje z zakresu instalacji i serwisu oferowanych linii radiowych zaoferowanych w niniejszym przetargu, co zostało potwierdzone odpowiednim certyfikatem wydanym przez producenta,

– Pan(i) …..................................., z certyfikatem producenta potwierdzającym znajomość konfiguracji i utrzymania oferowanego rozwiązania dla stacji bazowych.

- Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy winna być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający  zaakceptuje taką zmianę w terminie 3 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganego w postanowieniach SIWZ.

- Wykonawca wykona cały zakres przedmiotu Umowy zgodnie z Programem Funkcjonalno- Użytkowym – stanowiącym integralną część niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt ogrodzenie budowy, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenie budowy oraz utrzymywać teren budowy w należytym porządku, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, usuwać na swój koszt śmieci i odpady.

- Wykonawca bez odrębnego wynagrodzenia zobowiązuje się zasilić w energię elektryczną oraz w inne niezbędne media plac budowy wraz z montażem liczników, z także zobowiązuje się ponosić bieżące koszty zużycia wody i innych mediów, po wcześniejszym opomiarowaniu tych mediów.

- Wykonawca każdorazowo będzie zawiadamiał Inspektora nadzoru z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem o terminie zakończenia robót ulegających zakryciu lub zanikających.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie odbioru robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa we wszystkich naradach koordynacyjnych oraz spotkaniach roboczych dotyczących realizacji projektu.

- Pełnienie obowiązków wynikających z Umowy prowadzone będzie przez Wykonawcę we wszystkich miejscach do tego koniecznych, w oparciu o własny sprzęt (m.in. środki transportu) niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z pracownikiem Zamawiającego  sprawującym nadzór oraz powołanym Koordynatorem.

§6

NADZÓR AUTORSKI

Wykonawca przedmiotu umowy zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 
w §3 niniejszej umowy do zapewnienia nadzoru autorskiego przez cały okres trwania inwestycji. Nadzór autorski pełniony będzie na zasadach określonych w ustawie Prawo budowlane art. 18 pkt. 3, na koszt Wykonawcy. Nadzór autorski obejmuje:

  - udział w spotkaniach koordynacyjnych z wykonawcami, zamawiającym oraz innymi stronami związanymi z realizacją inwestycji,

  - wykonanie zamiennych rozwiązań projektowych umożliwiających rozwiązywanie problemów technicznych zgłaszanych przez Kierownika Budowy ,Inspektora nadzoru lub Koordynatora,

  - rejestrowanie wszystkich zmian projektowych w celu wykonania dokumentacji powykonawczej,

  - współpraca z Zamawiającym , Inspektorem  nadzoru i Koordynatorem,

w kontroli sprowadzanych do wbudowania materiałów i urządzeń w zakresie ich zgodności z dokumentacją projektową,

  - udział w odbiorach technicznych i odbiorze końcowym inwestycji.

§7

WYMOGI DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Materiały o których mowa w ust.1 powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy – Prawo budowlane, wymaganiom SIWZ oraz projektu budowlanego.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą albo aprobatą techniczną w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją.

- Na żądanie Zamawiającego w zakresie dodatkowego zbadania jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, fachowy zespół wykonawczy oraz materiały niezbędne do wykonania badań. Koszt wykonania tych badań obciąża Wykonawcę.

§8

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie ze SIWZ oraz wybraną w trybie przetargu ofertą Wykonawcy za wykonanie całego przedmiotu umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe zgodne ze złożoną ofertą.

- Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą: netto................................ podatek VAT................... Ogółem brutto : ....................... (słownie:............................................................................................................................)

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane 
z wykonaniem przedmiotu Umowy opisanym w §1 oraz w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

- W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wykonanie robót zamiennych w ramach ustalonego ofertą zakresu robót po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym i podpisaniu stosownego Protokołu konieczności wykonania tych robót.

- W przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub nieprzewidzianych, wynagrodzenie 
o którym mowa w ust. 2 nie ulegnie zmianie.

- Za roboty budowlane, dostawy i usługi będące przedmiotem umowy, a nie zrealizowane przez Wykonawcę, wynagrodzenie nie przysługuje.

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, NIP ……………………. .

§9

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego tj. kwotę ............................... w następującej formie: ...................................................................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (gotówkowe) Wykonawca wpłaca na rachunek Zamawiającego : …...............................................................................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa ust.1 zostanie zwrócone w następujący sposób:

a) 70 % zabezpieczenia w ciągu 30 dni od daty wykonania zamówienia w zakresie budowy infrastruktury sieci internetowej oraz dostawy sprzętu komputerowego i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane – protokół odbioru w/w zakresu robót, rozliczenie wykonawcy,

b) 30 % zabezpieczenia w terminie do 15 dni po upływie okresu zakończenia rękojmi za wady.

§10

KARY UMOWNE ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY

- Kary umowne naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy (poszczególnych części)  w terminach określonych 
w   §3 umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego  ustalonego w umowie brutto za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

-  z tytułu  odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.

- Zamawiającemu, oprócz wyżej wymienionych kar umownych przysługuje również prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, a także dochodzenia odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

§11

ODBIÓR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Strony ustalają następującą procedurę odbioru poszczególnych elementów zamówienia:

- W zakresie prac projektowych: po wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z PFU i przekazaniu Zamawiającemu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego wraz z oświadczeniem o kompletności dokumentacji projektowej.

- W zakresie robót budowlanych:

- Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy (jeśli będzie prowadzony) przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości odbioru przez Inspektora nadzoru oraz Koordynatora  Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od  daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru przez Wykonawcę.

- Do odbioru końcowego robót Wykonawca przedstawi: protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, dziennik budowy (jeśli będzie wymagany), oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, protokoły badań i sprawdzeń (jeśli będzie wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę)

- Ujawnienie wady lub drobnej usterki przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy może wstrzymać podpisanie protokołu końcowego odbioru. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia

- jeżeli nie umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie.

- W zakresie dostawy sprzętu: po dostarczeniu przez Wykonawcę kompletnego sprzętu o parametrach technicznych zgodnych z zapisami  PFU w miejsca wskazane przez Zamawiającego wraz z niezbędnymi dokumentami (instrukcjami, gwarancjami) po podpisaniu protokołu odbioru.

- W zakresie realizacji usług: na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę protokołów m.in. z przeprowadzonych szkoleń administratorów, zakończenia usług gwarancyjnych dla

sprzętu komputerowego i urządzeń sieci szerokopasmowej

§12

RĘKOJMIA ZA WADY I GWARANCJA JAKOŚCI

- Strony postanawiają, iż okres gwarancji i rękojmi wynosi:

a/ na budowę infrastruktury teletechnicznej bezpośrednio związanej z udostępnieniem Internetu - 5 lata licząc od dnia zakończenia budowy

b/ na dostawę i instalację sprzętów opisanych w PFU – 3 lat licząc od dnia dostawy sprzętu

- Zamawiający może korzystać z uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Pisemna gwarancja udzielona zostanie po zakończeniu robót.

§13

ROZLICZENIA

- Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot odbioru odbędzie się na podstawie faktur przejściowych wystawionych na podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowego stanowiącego załącznik do umowy, i dotyczących robót wykonanych w tym okresie, po podpisaniu protokołu odbioru tych robót, usług przez Koordynatora, Zamawiającego oraz Wykonawcę. Rozliczenie za przedmiot odbioru robót budowlanych zawiera również koszt wykonanych w tym zakresie prac projektowych z uzyskaniem stosownych decyzji i pozwoleń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

- Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po zakończeniu robót , dostaw i usług oraz ich bezusterkowym odbiorze.

- Rozliczenie dostaw sprzętu komputerowego wraz z jego instalacją nastąpi zgodnie 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym i protokołem odbioru.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur w terminie 21 dni od daty ich doręczenia wraz 
z dokumentami rozliczeniowymi. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień w którym kwota zobowiązania obciążyła rachunek bankowy Zamawiającego.

- W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych strony zobowiązuje się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.

§14

PODWYKONAWCY

- Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części niniejszego zamówienia podwykonawcom pod warunkiem, że Wykonawca wskazał w ofercie przetargowej te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom – zgodnie 
z załącznikiem do SIWZ. Jakość prac wykonanych przez Podwykonawców nie może być niższa niż robót wykonywanych przez Wykonawcę, za jakość tę odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Wykonawca może podpisać umowę o podwykonawstwo z podwykonawcami nie wymienionymi w ofercie przetargowej pod warunkiem wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

- Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.

- Zamawiający nie będzie związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale może skorzystać ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawcę. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do podwykonania części zamówienia.

- Zamawiający będzie żądał od wykonawcy przed złożeniem kolejnej faktury zaświadczenia potwierdzonego przez podwykonawców o otrzymaniu wynagrodzenia za wykonany przez podwykonawców zakres prac w przypadku, gdy będzie to wynikało z harmonogramu prac, 
a dotyczyło poprzedniej faktury. Brak takiego zaświadczenia spowoduje wstrzymanie wypłaty należności wykonawcy lub zamawiający przejmie dług od wykonawcy i przekaże środki na konto podwykonawcy. Wielkość długu zostanie potrącona z faktury wykonawcy. Zapis ten stosuje się do podwykonawców wskazanych przez wykonawcę w ofercie przetargowej.

§15.

ZMIANA UMOWY

- Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust.2.

- Dopuszczalne są następujące przypadki zmiany i warunki zmiany treści umowy:

2.1 zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe lub podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie

2.2.	zmiana  terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:

a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży 
w interesie Zamawiającego,

b) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie

c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie robót lub spełnienie wymogów technologicznych udokumentowanych w dzienniku budowy

d) konieczności uzyskania decyzji i uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót

e) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz

f) przedłużające się procedury administracyjne z przyczyn niezależnych od Wykonawcy

2.3. zmiana wynagrodzenia za realizację zadań objętych niniejszą umową w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

- Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 niniejszego paragrafu dopuszczalne są na następujących warunkach

- pkt. 2.1. – zamiana na materiały, urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te które stanowiły podstawę wyboru oferty, pod warunkiem nie zwiększenia ceny

- pkt.2.2.lit.a – w zakresie uzasadnionego Interesu Zamawiającego

- pkt. 2.2.lit.b – o czas działania siły wyższej oraz niezbędny do usunięcia skutków tego działania

- pkt.2.2.lit.c – o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych

- pkt.2.2.lit.d, e – o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji, uzgodnień, badań lub ekspertyz

- pkt.2.2. lit. f – o czas  przedłużenia się procedur administracyjnych

- pkt.2.3.- w przypadku  ustawowej  zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w granicach tej zmiany.

4.Zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

§ 16.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.W sprawach, których nie reguluje treść niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy ustawy 
o zamówieniach publicznych i odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2.Wszelkie spory, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny.

3.Dokonanie cesji (przelewu) wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy wymaga zgody amawiającego

4.Umowa dla swej ważności wymaga kontrasygnaty Skarbnika Gminy.

5.Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                   WYKONAWCA