URZĄD GMINY W OŻAROWICACH

42-625 Ożarowice

ul. Dworcowa 15

tel. 032 285 72 22                  fax  :  032 284 50 24

e-mail: ig@ug.ozarowice.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

,,Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Zendku wraz z zagospodarowaniem terenu”

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

ZATWIERDZAM

Wójt Gminy

Grzegorz Czapla

1-24 strony

Ożarowice, styczeń 2013r.

- Nazwa oraz adres zamawiającego

Zamawiający: Urząd Gminy w Ożarowicach, ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice, nr telefonu 032 285 72 22, nr faksu 032 284 50 24, e-mail: ig@ug.ozarowice.pl

- Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) , zwaną w dalszej części SIWZ „Pzp” lub ustawą Pzp.

Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych  oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

- Opis przedmiotu zamówienia

- zamówienie obejmuje:

- przebudowę szkoły w zakresie pomieszczeń kotłowni, łącznika i korytarza,

- rozbudowę o salę gimnastyczną i skrzydło dydaktyczne,

- budowę obiektów zewnętrznych - boisk do gier (piłki nożnej, wielofunkcyjne na nawierzchni poliuretanowej, plac zabaw) wraz z remontem i budową ciągów komunikacyjnych,

- budowę przyłączy: wodnego, przyłącza kanalizacji sanitarnej do istniejącego bezodpływowego zbiornika na ścieki,

- budowę wewnętrznej instalacji gazowej

- budowę elementów małej architektury: bramy, furtki, śmietnika.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

    - Dokumentacja projektowa Tom I (1. oświadczenie projektanta, 2. odpisy uprawnień, 3. załączniki formalno-prawne), Tom II (4. projekt zagospodarowania terenu, 5. projekt przyłącza wody, 6. projekt elektryczny instalacji zewnętrznej), Tom III (7. projekt budowlany architektoniczny, 8. projekt budowlany konstrukcyjny), Tom IV (9. instalacje elektryczne, 10. instalacje sanitarne – kotłownia gazowa, instalacja gazowa na potrzeby kotłowni oraz preizolowana sieć cieplna niskoparametrowa, 11. instalacje sanitarne – instalacja c.o., ciepła technologicznego, wod-kan i wentylacji mechanicznej), Dokumentacja uzupełniająca projektu zagospodarowania terenu.

    - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  Budowlanych (branża: budowlana, elektryczna , sanitarna)

    - Przedmiar robót (branża: zagospodarowanie terenu, roboty budowlane, roboty sanitarne, roboty elektryczne, plac zabaw, odwodnienie boisk, boisko do piłki nożnej, boisko poliuretanowe),

    - – stanowiąca jako zbiór załącznik nr 6 do SIWZ.

    - Zamawiający informuje, że zakres robót objętych projektem zagospodarowania terenu ulega zmianie. Zakres zmian został ujęty w dokumentacji uzupełniającej, stanowiącej  załącznik nr 6 do SIWZ|.

- Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy celem zdobycia wszelkich danych i informacji niezbędnych do należytego wykonania zamówienia i prawidłowego obliczenia ceny ofertowej.

- Wykonawca udzieli na wykonane roboty budowlane co najmniej 36 miesięcy gwarancji, natomiast na materiały – zgodnie z gwarancją ich producenta, liczonej w obydwu przypadkach począwszy od daty podpisania protokołu obioru końcowego bez usterek i wad.

- Kody CPV: 45331110-0, 45331100-7, 45331210-1, 45330000-9, 45311000-0, 37.40.00.00-2, 39.18.00.00-8, 39.14.11.00, 39.12.00.00-9

- Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Nie wskazanie podwykonawcy będzie znaczyło, że zamówienie w całości realizowane jest przez Wykonawcę składającego ofertę. Wykonawca w przypadku wykazania w ofercie informacji o podwykonawcach musi zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Pzp przedstawić zakres powierzonych im zadań.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

- Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych, niż określone w tej dokumentacji. Wykonawcy, którzy zdecydują o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, niż podane w dokumentacji projektowej zobowiązani są do dołączenia do oferty dokumentów zawierających parametry oferowanych materiałów lub urządzeń

- Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania i odbioru końcowego zamówienia to 31.12.2013 r.

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej;

- brak  podstaw do wykluczenia wykonawcy z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp.

- Zamawiający ustala następujące warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu:

- Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia

Zamawiający wymaga wykazania się przez Wykonawcę posiadaniem wiedzy i doświadczenia w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia polegającym na wykonaniu co najmniej 1 roboty budowlanej podobnej charakterem do przedmiotu objętego niniejszą specyfikacją. Za roboty budowlane podobne charakterem do przedmiotu objętego niniejszą specyfikacją Zamawiający będzie uważał budowę obiektu użyteczności publicznej o wartości minimum 3.000.000,zł brutto. Dodatkowo Wykonawca udowodni wykonanie co najmniej:

- 1000m2 dróg, lub placów, lub chodników

- jednego obiektu sportowego o wartości minimum 1.000.000,-zł;

- jednej kotłowni o mocy min. 200 kW.

- Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał się:

- jedną osobą, która pełnić będzie obowiązki kierownika budowy, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z prawem budowlanym

- jedną osobą, która pełnić będzie obowiązki kierownika robót, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodnych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i wentylacyjnych zgodnie z prawem budowlanym

- jedną osobą, która pełnić będzie obowiązki kierownika robót, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodnie z prawem budowlanym .

- Warunek sytuacji ekonomicznej

Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w zakresie związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę ubezpieczenia w wysokości co najmniej 5.000.000,zł przez cały okres realizacji zamówienia oraz dysponować środkami na realizację zamówienia w wys. 3 000 000,00zł

- Spełnienie warunków opisanych powyżej należy potwierdzić poprzez złożenie stosownego oświadczenia według załącznika nr 2 do SIWZ oraz przedłożenie dokumentów, o których mowa w części VI.

- Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły: spełnia – nie spełnia.

- Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnił w/w warunki.

- Niespełnienie co najmniej jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania (odrzuceniem jego oferty).

- Wykonawca, który będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest do udowodnienia Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

- Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

- formularz ofertowy stanowiący zał. nr 1 do niniejszej specyfikacji, zawierający dane wykonawcy oraz cenę zamówienia,

- oświadczenia wg załącznika nr 2 tj:

- oświadczenie potwierdzające, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- oświadczenie, że wykonawca zapoznał się z przedłożonymi warunkami umownymi i akceptuje je,

- oświadczenie, że wykonawca zapoznał się i zaakceptował warunki niniejszej specyfikacji,

- oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodów wymienionych w art. 24 ustawy;

- kosztorys ofertowy, opracowany na podstawie przedmiaru robót i projektu budowlanego, stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji;

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie bądź rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji naczelnika urzędu skarbowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie bądź rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniem w całości wykonanie decyzji oddziału Ubezpieczeń Społecznych -  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- Wykaz co najmniej 1 wykonanej roboty budowlanej w zakresie niezbędnym do wykazywania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wartość zamówienia winna wynosić minimum 3.000.000,00 zł brutto za jedno zamówienie. Dodatkowo Wykonawca potwierdzi wykonanie co najmniej:

- 1000m2 dróg, lub placów, lub chodników

- jednego obiektu sportowego o wartości minimum 1.000.000,-zł;

- jednej kotłowni o mocy min. 200  kW.

(według załącznika nr 3 do SIWZ),

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia  i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (według załącznika nr 4 do SIWZ),

- oświadczenia stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, tj. ważne uprawnienia budowlane zgodnie z prawem budowlanym i aktualne dokumenty stwierdzające przynależność do odpowiedniej izby samorządu zawodowego;

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  na kwotę ubezpieczenia w wysokości co najmniej 5. 000.000,00 zł; oraz potwierdzenie dysponowania środkami na realizację zadania w wysokości 3 000 000,00zł

- parafowany wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.

- Wykonawca wykazujący spełnienie  warunków udziału w postępowaniu na zasobach innych podmiotów winien załączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia.

- Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów Zamawiający żąda załączenia dokumentów określonych w niniejszym rozdziale w pkt 1 d, e, f oraz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów o ile podmiot(y) ten (te) będą brały udział w realizacji części zamówienia.

- Do oferty należy załączyć dokument (-y) określające zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do  reprezentacji Wykonawcy.

- W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

- Wykonawcy, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 1 d, e, f składają odpowiednie dokumenty określone w §4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30  grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226 poz. 1817).

- Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów lub pełnomocnictw albo jeżeli złoży oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny spełniać warunki określone w art. 26 ust. 3 art. ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.

- Wymagania dotyczące dokumentów składanych przez wykonawców

1. Dokumenty wyżej wymienione są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

2.   Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale albo w kopii poświadczonej notarialnie.

3. Złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. niepoświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie ) traktowane będzie jak jego brak.

4. Za aktualny odpis o którym mowa w części VI, należy rozumieć dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert potwierdzony przez organ wydający, stosowną pieczątką w terminie jak powyżej (z pieczątki winno wynikać potwierdzenie zgodności przedłożonego dokumentu ze stanem faktycznym).

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty, oświadczenia oraz pełnomocnictwa sporządzone w języku obcym są składane wraz tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

6. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której przedstawiono dokument potwierdzający spełnienie warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu przyjmie średni kurs NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu BZP.

7. Wykonawcy tworzący konsorcjum, ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.

8. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, Wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą, najpóźniej przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum.

9. Wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. Oferta składana przez konsorcjum musi zostać utworzona z dokumentów wymienionych w części VI d, e, f składane są przez każdego uczestnika konsorcjum osobno.

10. Ocena spełnienia przez konsorcjum warunków i wymogów określonych w SIWZ w części V będzie polegała na łącznej ocenie złożonych dokumentów.

11. Oferta konsorcjum musi być podpisana i oznaczona w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty wchodzące w skład konsorcjum.

12. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać jaką część/zakres zamówienia (rodzaj pracy) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca.

13. Konieczność zatrudnienia podwykonawców, wynikła w trakcie realizacji zamówienia, wymagać będzie uzyskania zgody Zamawiającego.

- Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie postanowień niniejszej specyfikacji, wyłącznie w formie pisemnej. Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później jak na 2 dni przed upływem terminu do składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, określonego w pkt. XII. 1.

  - Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:

Janusz Paliga, 42-625 Ożarowice ul. Dworcowa 15, urzędujący w godz. od 07:00 do 15:00 z wyjątkiem poniedziałku w godz. 7:00 do 16:00 i piątku w godz. 7:00 do 14:00  .

Przy czym zastrzega się pisemną formę kontaktów w sprawach merytorycznych.

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem, z wyjątkiem oferty na wykonanie zadania i zmianie lub wycofaniu oferty.

  - Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują dokumenty bądź informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ, kierując swoje zapytania pisemnie lub faksem oraz równolegle pocztą elektroniczną w formie edytowalnej. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

  - W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną modyfikację Zamawiający niezwłocznie przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację, oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

- Wadium

  - Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 200.000,00 zł.

  - Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

  - Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

    - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

    - gwarancjach bankowych;

    - gwarancjach ubezpieczeniowych;

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Z 2000 r. nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami).

Oznacza to, że w terminie wniesienia wadium ww. forma lub formy wadium muszą zostać załączone do oferty.

Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia musi spełniać następujące wymagania:

- nie budzące wątpliwości zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty beneficjentowi / wierzycielowi (Zamawiającemu) należności w przypadkach określonych w art. 46 ustawy Pzp,

- zobowiązanie gwaranta / poręczyciela  winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie beneficjenta / wierzyciela (Zamawiającego),

- gwarancja  / poręczenie winny spełniać wymogi określone we właściwych przepisach.

Spełnienie powyższych warunków musi wynikać z treści dokumentu gwarancji lub poręczenia.

    - pieniądzu – przelewem z rachunku Wykonawcy – na rachunek Zamawiającego w BS Świerklaniec Nr 21 8467 0001 0000 2974 2000 0012 – z dopiskiem „Wadium – Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Zendku”

Kserokopię dowodu wpłaty można dołączyć do oferty.

  - Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, albo nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego.

  - Zamawiający zatrzyma wadium wraz odsetkami w sytuacji określonej w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp oraz wówczas , gdy:

    - wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie        zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

    - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

    - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

  - Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Pzp.

- Termin związania ofertą

  - Wykonawca składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.

  - Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Opis sposobu przygotowania ofert

  - Ofertę należy pod rygorem nieważności złożyć w formie pisemnej.

  - Ofertę stanowi wypełniony druk „Formularz Oferty”, który stanowi załącznik do SIWZ z załączonymi wymaganymi dokumentami i oświadczeniami.

  - Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią SIWZ oraz treścią zawartą w formularzach stanowiących załączniki do  SIWZ.

  - Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna z formularzami załączonymi do SIWZ.

  - Oferta musi być napisana w języku polskim, pismem czytelnym.

  - Wszystkie zapisane strony oferty, z wyjątkiem oryginału dokumentu, który nie jest wystawiony przez Wykonawcę, a stanowi część składową oferty, powinny być opatrzone podpisem wraz z pieczątką osoby lub osób uprawnionych do występowania w obrocie prawnym w imieniu wykonawcy (w przypadku braku pieczątki osoby podpis powinien zostać złożony w taki sposób, aby umożliwił identyfikację osoby) bądź przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (w tym przypadku upoważnienie do podpisywania dokumentów musi być dołączone do oferty).

  - Wszystkie kartki oferty powinny być spięte w sposób uniemożliwiający dekompletację oferty, ponumerowane kolejnymi numerami. Dopuszcza się własną numerację dokumentów ofertowych, pod warunkiem zachowania ciągłości numeracji stron.

  - Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem wraz z pieczątką osoby uprawnionej i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki.

  - Złożenie oferty zawierającej rozwiązanie alternatywne spowoduje odrzucenie oferty.

  - Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przypadku tylko jedną ofertę. Za równoznaczne ze złożeniem więcej niż jednej oferty przez tego samego Wykonawcę zostanie uznana sytuacja, w której ten sam podmiot występuje w dwóch lub więcej ofertach składanych wspólnie lub jest samodzielnym Wykonawcą, a jednocześnie uczestnikiem oferty wspólnej.

  - W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane prze Zamawiającego (np. materiałów reklamowych czy informacyjnych) pożądane jest, aby stanowiły one odrębną część niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Materiały takie nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego.

  - Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:

    - wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z napisem na kopercie „WYCOFANIE”,

    - zmienić ofertę – powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”.

  - Oferta winna być złożona w jednej nieprzejrzystej zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób:

Urząd Gminy w Ożarowicach

ul. Dworcowa 15

42-625 Ożarowice

Oferta na:

„Rozbudowę i przebudowę szkoły podstawowej w Zendku wraz z zagospodarowaniem terenu” – nie otwierać przed 24.012013r.

oraz  informacje określające dane wykonawcy

  - Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

  - Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Gminy w Ożarowicach, ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice w sekretariacie  do dnia 24.01.2013 r. do godz. 1000 lub przesłać za pośrednictwem poczty w kopercie opisanej w wyżej wymieniony sposób.

  - Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem ich dostarczenia przez pocztę do terminu określonego w pkt. 1.

  - Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie określonym w pkt. 1.

  - Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Ożarowicach, ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice, w dniu: 24.01.2013 r. o godz. 10.15.

  - Otwarcia i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa.

  - Otwarcie ofert jest jawne. W części jawnej posiedzenia komisji przetargowej, przewodniczący poda kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu każdej z ofert zostaną podane do wiadomości zebranym dane zgodnie z art. 86 ust.4 ustawy Pzp.

  - Zamawiający na wniosek Wykonawcy nieobecnego na otwarciu ofert przekaże informacje, o których mowa w pkt 6.

- Opis sposobu obliczenia ceny

  - Wszystkie wartości cenowe w ramach przetargu będą określone w złotych polskich (PLN), a wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie. Za cenę oferty przyjmuje się cenę brutto (tj. z VAT).

  - Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

  - Cena oferty będzie stanowić umowną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ obejmującej pełny zakres robót zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją projektową, przedmiarami robót, stanowiącymi podstawę opracowania ceny ofertowej.

  - Cenę oferty należy podać na formularzu ofertowym.

  - Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające z dokumentacji technicznej, przedmiaru robót, SIWZ. Winna zawierać wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe oraz inne koszty związane z realizacją zamówienia. Kosztorysy ofertowe winny uwzględniać wszystkie wyjaśnienia Zamawiającego udzielone Wykonawcom w związku z ich zapytaniami.

  - W przypadku braku wyceny jakiejkolwiek pozycji z przedmiaru robót Zamawiający odrzuci ofertę.

  - Kosztorysy ofertowe powinny zawierać: stawkę robocizny, narzuty, jednostkowe wartości robót oraz wykaz cen materiałów. Powyższe stawki podane przez Wykonawcę nie ulegną zmianie w ciągu realizacji zamówienia.

  - W przypadku błędów rachunkowych w kosztorysach ofertowych Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano cenę ofertową bez względu na sposób jej obliczenia.

  - Do ceny oferty netto należy doliczyć wartość podatku VAT. Stawkę VAT należy ustalić zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

  - cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowo-kosztorysowej jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to między innymi następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowanie placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon),  dozorowania budowy, sporządzenia projektu BIOZ, projektu organizacji robót, obsługi geodezyjnej, wykonania dokumentacji powykonawczej i innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i oddania do użytkowania w imieniu zamawiającego.

  - Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia następować będzie sukcesywnie do postępu robót oraz zgodnie z planem płatności instytucji współfinansującej.

  - Wykonawca zamówienia  musi  przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od wykonawców bardzo szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

- Opis kryteriów oceny ofert i sposób oceny ofert

  - Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie dla każdej części następującym kryterium i jego wagą:

KRYTERIUM – CENA – WAGA 100%

  - W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

Najniższa oferowana cena brutto

Cena =  ------------------------------------------------     x 100 pkt

Cena badanej oferty brutto

  - Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

  - Przetarg wygrywa oferta, która uzyska największą ilość punktów.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze ofert w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

  - Wykonawca do dnia zawarcia umowy dostarczy Zamawiającemu wszelkie niezbędne zaświadczenia, certyfikaty oraz atesty wymagane prawem.

  - W przypadku gdy do realizacji zamówienia zostanie wybrana oferta złożona przez konsorcjum, przed podpisaniem umowy członkowskiej konsorcjum zostaną zobowiązani do przedłożenia Zamawiającemu umowy konsorcjum.

  - Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, o miejscu i terminie zawarcia umowy.

  - Jeżeli Wykonawca , którego oferta została wybrana jako  najkorzystniejsza, załączył do oferty polisę lub inny dokument ubezpieczenia, który nie obejmuje okresem ubezpieczenia dnia, w którym będzie zawierana umowa, przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu aktualną na dzień podpisania umowy polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia w wysokości co najmniej  5.000.000,00zł.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

  - Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść całość zabezpieczenia  niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie (wartość brutto umowy).

  - Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy.

  - Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach określonych w art. 148 ust. 1, ustawy Pzp.

  - W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonywać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

  - Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia  wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

  - Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady będzie wynosić 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta będzie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

  - Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego.

- Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy

  - Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa wzór umowy.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy

Wykonawcy, a także  innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp (art. 179 – art. 198g).

- Postanowienia końcowe

  - Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 zpóźn. zm.).

  - Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi Wykonawca.

  - Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralna część..

- Załączniki do specyfikacji

Załączniki:

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy

Załącznik nr 2: Oświadczenie

Załącznik nr 3: Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 4: Wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca i które będą uczestniczyć

w wykonywaniu

Załącznik nr 5: Wzór umowy

Załącznik nr 6: Projekt budowlany wraz z Specyfikacją wykonania i odbioru robót

Załącznik nr 7: Przedmiar robót

załącznik nr 1

(pieczęć firmowa oferenta)

FORMULARZ OFERTOWY

Oferent  ........................................................................................................................................

(nazwa i siedziba wykonawcy, nr telefonu i faksu, adres e-mail)

.......................................................................................................................................................

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest:

,,Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Zendku wraz z zagospodarowaniem terenu”

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto: ................................ zł słownie ........................................................................................... zł w tym podatek VAT w kwocie ................................ zł słownie ........................................... zł

Zobowiązujemy się do wykonania robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia 
w terminie do dnia ....................................................

Uwagi o zastrzeżeniu tajności informacji w ofercie: ………………………………………………………………………………………………………

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ...........................................

- ...........................................

- ...........................................

- ...........................................

.............................................., dnia ......................

/Miejscowość/			/data/

.................................................................

- /pieczęć imienna i firmowa oraz podpis

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy/

załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

Dotyczy przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest:

,,Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Zendku wraz z zagospodarowaniem terenu”

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedłożonymi warunkami umownymi i akceptujemy je bez zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zm.), tj. że:

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,

- dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia,

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, z powodów wymienionych w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.............................................., dnia ......................

/Miejscowość/			/data/

.................................................................

- /pieczęć imienna i firmowa oraz podpis

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy/

załącznik nr 3

Wzór

Wykaz wykonanych usług

Zestawienie sporządza się podając informacje o wykonanych robotach budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

| Lp. | Wartość w (zł) | Przedmiot | Data wykonania |  | Zleceniodawca (nazwa, adres, nr tel/fax do kontaktu) | Nazwa Wykonawcy (rubrykę wypełniają konsorcja) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Początek (data) | Zakończenie(data) |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

.................................................................

- /pieczęć imienna i firmowa oraz podpis

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy/

Uwaga !

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub
są wykonywane w sposób należyty

załącznik nr 4

Wzór

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Dysponuję(emy) następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia:

| L.p | Imię i Nazwisko | Wykształcenie | Kwalifikacje zawodowe uprawnienia | Zakres wykonywanych czynności | Doświadczenie | Podstawa dysponowania osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

Oświadczamy że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, tj. ważne uprawnienia budowlane zgodnie z prawem budowlanym i aktualne dokumenty stwierdzające przynależność do odpowiedniej izby samorządu zawodowego.

.................................................................

- /pieczęć imienna i firmowa oraz podpis

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy/

załącznik nr 5

W Z Ó R   U M O W Y

W dniu ............................... w ............................................... pomiędzy Gminą Ożarowice,

ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice,

reprezentowaną przez  ……………………………………..,

zwaną dalej w tekście niniejszej umowy Zamawiającym,

a ............................................................................................................................ mającym swą siedzibę w ..................................... ul. ..............................nr ..............., wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego, zwanym dalej w tekście umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

W wyniku przeprowadzonego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) przetargu nieograniczonego nr  ……………….. i dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zawarta została umowa następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu rozbudowy i przebudowy szkoły podstawowej w Zendku wraz z zagospodarowaniem terenu.

- Zamówienie zrealizowane zostanie w I etapie obejmującym całość robót.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w: Projekcie budowlanym, Specyfikacja technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót, SIWZ wraz z wyjaśnieniami i zmianami treści istotnych warunków zamówienia, ofercie Wykonawcy, które stanowią załączniki do niniejszej umowy.

§ 2

Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień ............................., natomiast termin zakończenia robót i odbioru końcowego na dzień 31.12.2013 r.

§ 3

- Zamawiający oczekuje, ze względu na przewidywane dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych, iż przedmiot umowy zostanie oddany do użytkowania w grudniu 2013 r.

- Wykonawca opracuje rzeczowo-finansowy harmonogram realizacji inwestycji, (niewykraczającego poza cenę ofertową). Harmonogram realizacji jw. należy opracować w ujęciu rzeczowo – finansowym dla wszystkich zadań będących przedmiotem zamówienia i obiektów budowlanych z uwzględnieniem pór roku i z opisem elementów robót.

- Harmonogram, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji w terminie 2 tygodni od dnia podpisania niniejszej umowy. Zamawiający przekaże Wykonawcy informację na temat akceptacji harmonogramu w terminie 2 tygodni od dnia przekazania harmonogramu przez Wykonawcę.

- Przewiduje się możliwość wprowadzania zmian w zakresie terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy oraz realizacji poszczególnych elementów ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym szczególnie w przypadku uzyskania dodatkowego dofinansowania inwestycji. Powyższe zmiany winny zostać wprowadzone w formie aneksu do harmonogramu.

§ 4

Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy projekt budowlany w jednym egzemplarzu, który określa przedmiot umowy w terminie do dnia podpisania umowy wraz z oświadczeniem o kompletności dokumentacji.

Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy zgłoszenie rozpoczęcia robót w terminie do dnia przekazania terenu budowy.

§ 5

Zamawiający oświadcza, że posiada tytuł własności terenu w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.

§ 6

Zamawiający powołuje inspektorów nadzoru w osobach:

................................................................................ - inspektor nadzoru robót w branży konstrukcyjno budowlanej.

................................................................................ - inspektor nadzoru robót w branży elektrycznej

................................................................................ - inspektor nadzoru robót w branży sanitarnej

Zakres działania inspektora nadzoru określają przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo  budowlane.

§ 7

Wykonawca zapewnia kierownika budowy, osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z prawem budowlanym wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego w osobie  ……………………..  Prawa i obowiązki wymienionych wyżej osób określają przepisy art. 21 a, 22, 23, 42 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

Wykonawca zapewnia kierownika robót, osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci, instalacji i urządzeń wodnych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, wentylacyjnych zgodnie z prawem budowlanym wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego w osobie  ……………………..  Prawa i obowiązki wymienionych wyżej osób określają przepisy art. 21 a, 22, 23, 42 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

Wykonawca zapewnia kierownika robót, osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z prawem budowlanym wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego w osobie  ……………………..  Prawa i obowiązki wymienionych wyżej osób określają przepisy art. 21 a, 22, 23, 42 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się w czasie budowy zapewnić na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów bhp, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i  utrzymanie ich w należytym stanie technicznym.

- Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy oraz usunie wszystkie odpady powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego wykonywanych robót.

- W przypadku nieusunięcia odpadów Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie uiścić koszty ich usunięcia poniesione przez Zamawiającego.

§ 9

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia w okresie obowiązywania umowy - budowy od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie powinno objąć roboty i urządzenia oraz sprzęt budowy.

- Ubezpieczenie winno być dokonane najpóźniej 3 dni od przejęcia terenu budowy w terminie wskazanym w § 5, a stosowna kserokopia polisy winna być przedłożona Zamawiającemu. Brak realizacji zapisu zdania poprzedniego upoważnia do dokonania ubezpieczenia przez Zamawiającego, a powstałe z tego tytułu koszty w całości zostaną potrącone z pierwszej (lub odpowiednio następnych) faktur wystawionych przez Wykonawcę, na co ten ostatni podpisując umowę wyraża zgodę.

§ 10

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z projektem budowlanym z  materiałów własnych. Zastosowane wyroby powinny spełniać wszelkie wymogi Ustawy Prawo budowlane (art. 10) tj. posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Eurokodach i Polskich Normach, lub aprobatą techniczną o  ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodnie z właściwymi przepisami i  dokumentami technicznymi. Zamawiający (inspektor nadzoru) ma prawo żądać okazania w/w dokumentów od Wykonawcy.

§ 11

- W przypadku korzystania przez wykonawcę z mediów dostępnych w modernizowanym budynku (woda, energia elektryczna, ciepło) podczas realizacji przedmiotowego działania, Wykonawca zobowiązuje się do uiszczenia kosztów zużycia mediów.

- Wykonawca dokona zapłaty za zużyte media na podstawie wystawionej faktury VAT w terminie 14 dni licząc od daty jej otrzymania.

§ 12

- Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego całkowite wynagrodzenie  za wykonanie  przedmiotu umowy zgodnie z kosztorysem ofertowym  w kwocie .......................... zł netto; (słownie: ………….............. zł) + należny podatek VAT, co daje cenę ............................. zł brutto (słownie: ....................................................................... zł).

- Wartość wykonanych robót obliczona zostanie w kosztorysie powykonawczym  sporządzonym przez Wykonawcę, w którym ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, a ilość wykonanych robót z obmiaru powykonawczego.

- Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy,  na podstawie przedłożonych faktur oraz zgodnie z planem finansowym instytucji współfinansujacej.

- Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury stanowi zatwierdzony przez inspektora nadzoru kosztorys powykonawczy, na podstawie którego sporządzony zostanie protokół odbioru robót podpisany bez zastrzeżeń przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika robót..

§ 13

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru) o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia i uzyskania jego akceptacji co do konieczności wykonania tych robót, w formie wpisu do dziennika budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania inspektorowi nadzoru terminu zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających. O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty w żądanej części.

- Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia wstępu na teren budowy pracowników organów państwowego nadzoru budowlanego oraz udostępnienia im niezbędnych, wymaganych dokumentów.

- Wykonawca jest zobowiązany w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót lub ich części (bądź kradzieży urządzeń) naprawić je i doprowadzić do stanu poprzedniego.

§ 14

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, w wysokości 5 % ceny całkowitej tj. ....................... zł za przedmiot umowy w formie: ......................................................

- Strony ustalają, że:

- 70 % wysokości wniesionego zabezpieczenia tj. ................. zł Zamawiający zwraca w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę robót budowlanych i przyjęcia przez Zamawiającego jako należycie wykonanych,

- pozostałe 30% wysokości wniesionego zabezpieczenia tj. ................. zł pozostawiona zostanie w celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia. Powyższa kwota zostanie zwrócona najpóźniej w 15 dniu po upływie terminu rękojmi za wady.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

§ 15

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- za nieterminowe wykonanie określonych w niniejszej umowie przedmiotów odbioru w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za dany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w niedotrzymaniu terminów robót określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w  wysokości 0,5 % wartości tych robót brutto za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w umowie,

- za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za dany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za spowodowanie przerwy w realizacji z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,03 % wynagrodzenia kosztorysowego brutto za każdy dzień przerwy,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:

- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy lub jego części w stosunku do terminów określonych w umowie w  wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 3 % wynagrodzenia umownego brutto.

- Zgodnie z art. 145 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w  interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o  powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody oraz utraconych korzyści.

- Zasady ustalania odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony opierać będą o przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 471).

- Kara umowna należny Zamawiającemu  zostanie potrącona z faktury końcowej.

- W przypadku jeżeli wysokość kary umownej przekracza wartość faktury końcowej Wykonawca zobowiązany jest do dobrowolnej wpłaty różnicy w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty.

§ 16

Strony ustalają następujące zasady odbioru przedmiotu umowy:

- wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru na 7 dni przed datą odbioru,

- jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady dające się usunąć, to Zamawiający może odmówić odbioru wyznaczając termin ich usunięcia,

- w przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może:

- obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady te uniemożliwiają użytkowanie obiektu,

- odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

- wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usunięcie wad będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy,

- o fakcie usunięcia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym,

- Zamawiający w trakcie czynności odbioru może przerwać te czynności, jeśli stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu – do czasu ich usunięcia,

- Zamawiający wyznacza termin ostatecznego pogwarancyjnego odbioru robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie,

- Zamawiający wyznacza terminy przeglądu obiektu po odbiorze w okresie gwarancji a w razie stwierdzenia wad także termin usunięcia tych wad,

- w razie stwierdzenia podczas odbioru pogwarancyjnego wad Zamawiający wyznacza także termin protokolarnego stwierdzenia usunięcia tych wad.

§ 17

- Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu wad w odniesieniu do całego przedmiotu umowy zostaje rozszerzona poprzez udzielenie przez Wykonawcę gwarancji na okres 3 lat licząc od daty odbioru. Natomiast gwarancja na wyroby i urządzenia zakupione przez Wykonawcę jest zgodna z gwarancją udzieloną przez producenta.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 3 dni od daty ujawnienia lub zgłoszenia przez Zamawiającego usunąć na własny koszt zaistniałe usterki i wady.

- W przypadku nie usunięcia usterek przez Wykonawcę w ustalonym terminie, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie uiścić koszty ich usunięcia poniesione przez Zamawiającego.

§ 18

      - Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.

      - Strony zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji postanowień umowy.

§ 19

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

§ 20

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku gdy:

- Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 1 miesiąc,

- zaistniały istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

- ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy.

§ 21

W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności:

- Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządzą protokół inwentaryzacyjny wykonanych robót według daty odstąpienia od umowy.

- Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwanych robót a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie strona, która odstąpiła od umowy.

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, których nie może wykorzystać do realizacji innych robót. O ile przerwanie robót nie nastąpiło z jego winy, Zamawiający jest zobowiązany pokryć koszty tych materiałów i urządzeń i przejąć je.

- Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy oraz materiały i konstrukcje stanowiące jego własność w terminie najpóźniej 28 dni po terminie przerwania robót.

- Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego wykonane roboty do czasu odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające.

- Zamawiający jest obowiązany do odbioru wykonanych robót i zapłaty za wykonane roboty do dnia odstąpienia od umowy wraz z robotami zabezpieczającymi. Jeżeli Wykonawca ponosi winę za odstąpienie od umowy, Zamawiający musi zastosować wszelkie kary i potrącenia, jakie wynikają z niniejszej umowy.

- Zamawiający przejmie od Wykonawcy teren pod swój dozór.

§ 22

- W przypadku zaistnienia sporu w związku z wykonaniem niniejszej umowy o wykonanie robót budowlanych w trybie zamówienia publicznego, strony są zobowiązane wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego.

- Uzasadnione roszczenie Wykonawcy powinno być skierowane na piśmie w formie reklamacji do Zamawiającego, który jest obowiązany pisemnie ustosunkować się co do zasadności roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- W razie odmowy uznania roszczenia przez Zamawiającego lub nie udzielenia odpowiedzi w terminie, Wykonawca jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową.

- Do rozpoznania sporów jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 23

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29.01.2004r.  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr  156 poz.1118 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych.

§ 24

Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach, 2 egz. dla zamawiającego i 1 egz. dla wykonawcy.

……………………………….			……………………………….

ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA